##### HATÁROZATI JAVASLAT

Solt Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 135/2018. (XI.8.) képv.t. határozatát visszavonja.

Végrehajtásért felelős: Kalmár Pál polgármester

Végrehajtás határideje: 2019. április 3.

Képviselő-testületi határozatról értesül:

Pénzügyi csoport

Kalmár Pál

polgármester

Az előterjesztést törvényesség szempontjából ellenőrizte:

Krausz Henrikné dr.

jegyző

A határozathozatal minősített többséget igényel (SZMSZ 9.§ (6) bek.)

##### HATÁROZATI JAVASLAT

- Solt Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a pénzügyminiszter által – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – kiírt a „Bölcsődei fejlesztési program” pályázati konstrukció keretében „Új bölcsődei intézmény létesítése Solton” címmel.

- A megvalósítás helyszíne:

Címe: 6320 Solt, IV. Béla u. 19/A

Helyrajzi száma: 1879/10

- A fejlesztés bruttó költsége:				112.194.160,- Ft

- Igényelt támogatás:				 95.365.036,- Ft

- Biztosítandó önrész:				16.829.124,- Ft

Az önrészt az önkormányzat a 2019. évi költségvetése terhére biztosítja. Előre nem látható okokból, illetve áremelkedés miatt a költségek emelkedése esetén is vállalja a Képviselő-testület a beruházás megvalósítását.

A kivitelezés tervezett befejezése: 2021. december 31.

Végrehajtásért felelős: Kalmár Pál polgármester

Végrehajtás határideje: 2019. április 3.

Képviselő-testületi határozatról értesül:

Pénzügyi csoport

Építész-Faktor Kft.

Kalmár Pál

polgármester

Az előterjesztést törvényesség szempontjából ellenőrizte:

Krausz Henrikné dr.

jegyző

A határozathozatal minősített többséget igényel (SZMSZ 9.§ (6) bek.)

##### HATÁROZATI JAVASLAT

- Solt Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Bölcsődei fejlesztési program 2018” pályázati konstrukció megvalósításának szükségességét és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezését az alábbiak szerint határozza meg:

| Tevékenység megnevezése | Tevékenység megvalósításának tervezett ideje | A tevékenység eléréséhez felhasznált összeg (Ft) |
| --- | --- | --- |
| Támogatási igény előkészítése, tervdokumentáció készítés, támogatási igény benyújtása | 2019.január – 2019. március | 4.607.500,- Ft |
| Közbeszerzés, kivitelező kiválasztása | 2019. szeptember 30. | 900.000,- Ft |
| Kivitelezés | 2019. október 01. - 2021. december | 96.407.890,- Ft |
| Eszköz beszerzése | 2021. június | 8.813.770,- Ft |
| Műszaki ellenőrzés | 2019. október – 2021. december | 947.500,- Ft |
| Projekt menedzsment | 2021.december | 517.500,- Ft |
| Összesen: |  | 112.194.160,- ft |

- A fejlesztés szükségességének indoklása:

Solt településen jelenleg egy önkormányzati fenntartású mini bölcsőde működik, 2 csoportszobával, 14 férőhellyel. A bölcsőde kapacitáskihasználtsága – az elutasított gyermekek figyelembe vétele nélkül is – jelenleg 100%, a férőhelyhiány miatt elutasított gyermekek száma 2018-ban mintegy 10 fő volt.

Solton és közvetlen környezetében élő 0-3 év közötti korosztály száma magas, a városban másik bölcsőde ez idáig nem működik, így jelentős mértékű az igény a IV: Béla utcai bölcsődei szolgáltatásra.

Városunkban a jelenlegi mini bölcsőde intézmény férőhelye már nem bővíthető, egy új bölcsődei telephely létesítését, egy új épülettel tudja megvalósítani az önkormányzat 1 csoportszobával és főzőkonyhával.

Egy csoportszoba 12 fő gyermekkel működne. A tervezett fejlesztés keretében beszerzendő eszközök minden igényt kielégítő felszereltséget biztosítanak.

Végrehajtásért felelős: Kalmár Pál polgármester

Végrehajtás határideje: 2019. április 3.

Képviselő-testületi határozatról értesül:

Pénzügyi csoport

Kalmár Pál

polgármester

Az előterjesztést törvényesség szempontjából ellenőrizte:

Krausz Henrikné dr.

jegyző

A határozathozatal minősített többséget igényel (SZMSZ 9.§ (6) bek.)